Anexă

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

,, Apărarea împotriva inundațiilor a localității Babadag, județul Tulcea”

| TITULAR: | Ministerul Apelor şi Pădurilor |
| --- | --- |
| BENEFICIAR: | Administraţia Naţionalǎ “Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral |
| AMPLASAMENT: | Lucrările hidrotehnice sunt amplasate în intravilanul și extravilanul localității Babadag, în albia minoră a pârâului Tabana precum și pe afluenții acestuia, cod cadastral XV-1.3a, județul Tulcea. |

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

- Valoarea totalǎ a investiţiei ( inclusiv TVA)                      mii lei                   74.060 *)

(în preţuri valabile la 31.01.2017; 1 Euro=4,5038 lei)

din care:

construcţii - montaj                                                                mii lei                   57.287

- Eşalonarea investiției

Anul I             INV                                                                   mii lei                   29.700

C+M                                                                  mii lei                   23.000

Anul II            INV                                                                   mii lei                   25.900

C+M                                                                  mii lei                   20.000

Anul III           INV                                                                   mii lei                   13.200

C+M                                                                  mii lei                   10.300

Anul IV           INV                                                                  mii lei                     5.260

C+M                                                                 mii lei                     3.987

-Capacități:

- Lucrări de amenajare în bazinul hidrografic al pârâului Tabana suprafață S = 45,5 kmp,

astfel:

- amenajare pârâu Tabana,                                        ml                  5.950,7

- amenajarea afluenților (canale de coastă)               ml                   2.708

- poduri pe DN 22                                                     buc                       5

- poduri pe drumuri laterale                                      buc                        3

- pasarele metalice peste râul Tabana                       buc                      15

- Durata totală de realizare a investiției                                       luni                     48

FACTORI DE RISC

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100 - 1/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

FINANŢAREA INVESTIŢIEI

Finanţarea se  face din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apelor și Pădurilor în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii și din venituri proprii ale ANAR.

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.