Anexă

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Lucrări pentru înlăturarea calamităţilor naturale produse în bazinul hidrografic Crişul Negru, județul Bihor

| TITULAR: | Ministerul Apelor şi Pădurilor |
| --- | --- |
| BENEFICIAR: | Administrația Națională “Apele Române” – A.B.A. Crișuri |
| AMPLASAMENT: | Lucrările sunt amplasate: - pe cursul mijlociu al râului Crişul Negru şi afluenţi între localităţile Beiuş şi Tăut; - pe cursul mijlociu al pârâurilor Valea Roşie, Meziad, Sohodol, Delani în zona localităţilor Roşia, Căbeşti, Remetea, Josani, Pocola, Delani, etc.; - pe cursul pârâului Crişul Băiţa şi afluenţi în zona localităţilor Seghişte, Hârşeşti, Câmpani, Nucet, Fânaţe, Băiţa. |

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) *:                          mii lei                         279.956

(în prețuri valabile la 01.01.2017; 1Euro = 4.5175 lei)

din care:

construcții – montaj                                                                       mii lei                         246.786

Valoarea investiției rest de executat (inclusiv TVA):                   mii lei                         166.398

din care:

construcții – montaj                                                                       mii lei                         140.767

Eşalonarea investiției rest de executat

Anul I                                                    INV                                   mii lei                        33.300

C+M                                   mii lei                        28.200

Anul II                                                   INV                                   mii lei                        41.600

C+M                                   mii lei                        35.200

Anul III                                                  INV                                   mii lei                        41.600

C+M                                  mii lei                        35.200

Anul IV                                                  INV                                  mii lei                         49.898

C+M                                  mii lei                         42.167

Capacităţi:

-   Reprofilare albie 					        km	                  30,520

- Diguri de apărare                                                              km                              18,333

- Supraînălțări diguri 				                    km                              4,471

- Apărări de mal					        km                              34,251

- Parapet din beton                                                              km                              3,673

- Impermeabilizări cu beton                                                mp                              1.220

- Tăieri de cot                                                                      km                              2,370

- Refacere prag priză                                                           km                              0,290

- Prag de fund                                                                      buc                             89

- Subtraversări                                                                     buc                             55

- Poduri                                                                                buc                             3

din care rest de realizat:

- Reprofilare albie                                                                       km                              12,470

- Diguri de apărare  				                               km                               8,914

- Supraînălțare diguri                                                                  km                               2,791

- Apărări de mal                                                                          km                               13,486

- Parapet din beton                                                                      km                               1,833

- Refacere prag priză                                                                   km                               0,050

- Prag de fund                                                                             buc                               80

- subtraversări                                                                             buc                               30

Durata de realizare a investiției – rest de realizat:                  luni                               48

FACTORI DE RISC:

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100 - 1/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

FINANŢAREA INVESTIŢIEI:

Finanţarea obiectivului de investiţii, se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apelor și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în buget, din veniturile proprii ale Administrației Naționale “Apele Române”, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de invesțitii publice aprobate potrivit legii.

* Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.