Anexă

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

ACUMULAREA MIHĂILENI PE RÂUL CRIȘUL ALB, JUDEȚUL HUNEDOARA

| TITULAR: | Ministerul Apelor şi Pădurilor |
| --- | --- |
| BENEFICIAR: | Administrația Națională “Apele Române” – A.B.A. Crișuri |
| AMPLASAMENT: | Acumularea Mihăileni este amplasata pe râul Crişul Alb la 15 km amonte de municipiul Brad, judeţul Hunedoara. |

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) *:                          mii lei                         162.843

(în prețuri valabile la 31.12.2017 , 1 EURO = 4,6597 lei)

din care:

construcții – montaj                                                                       mii lei                         138.793

Valoarea investiției rest de executat (inclusiv TVA):                   mii lei                         71.624

din care:

construcții – montaj                                                                       mii lei                         61.590

Eşalonarea investiției rest de executat

Anul I                                                    INV                                   mii lei                        23.900

C+M                                   mii lei                        20.500

Anul II                                                   INV                                   mii lei                        23.900

C+M                                   mii lei                        20.500

Anul III                                                  INV                                   mii lei                        23.824

C+M                                  mii lei                        20.590

Capacităţi:

-   Volum acumulare  total				         mil. mc	                  10,33

din care

Volum util acumulare                                                      mil. mc	                     8,33

- Debit de apă potabilă asigurat                                              l/s                             810

Durata de realizare a investiției – rest de realizat:                  luni                               36

FACTORI DE RISC:

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100 - 1/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

FINANŢAREA INVESTIŢIEI:

Finanţarea obiectivului de investiţii, se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apelor și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în buget, din veniturile proprii ale Administrației Naționale „Apele Române”, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de invesțitii publice aprobate potrivit legii.

* Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.