ANEXĂ

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

,,Amenajare complexă  râu Bârzava şi afluenţi, pe sector Bocşa-Gătaia-Denta,

judeţul Caraş-Severin şi judeţul Timiş”

| TITULAR: | Ministerul Apelor şi Pădurilor |
| --- | --- |
| BENEFICIAR: | Administraţia Naţionalǎ “Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Banat |
| AMPLASAMET: | Lucrările hidrotehnice propuse sunt amplasate în bazinul hidrografic Timiș (cod cadastral V-2), în albia minoră şi majoră a cursurilor de apă râu Bârzava (cod cadastral V-2.38) şi a afluenţilor acestuia, pârâu Fizeș (cod cadastral V-2.38.8), pârâu Vornic (cod cadastral V-2.38.7), pârâu Smida (cod cadastral V-2.38.7.1), pe teritoriul administrativ al oraşului Bocşa, comuna Ramna, comuna Berzovia, comuna Măureni şi comuna Fizeş în judeţul Caraş-Severin şi oraş Gătaia şi comuna Denta în judeţul Timiş. |

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

- Valoarea totalǎ a investiţiei (inclusiv TVA)                      mii lei                    	202.457

(în preţuri valabile la 05.11.2018; 1 Euro=4.6670 lei)

din care:

construcţii - montaj                                                                mii lei                   	191.368

- Eşalonarea investiției

Anul I             INV                                                                   mii lei                   		24.000

C+M                                                                  mii lei                   		19.000

Anul II            INV                                                                   mii lei                   		99.000

C+M                                                                  mii lei                   		96.000

Anul III           INV                                                                   mii lei                   		79.457

C+M                                                                  mii lei                   		76.368

- Capacități:

I:  Reabilitare și creștere capacitate polder Gherteniș:

Volum polder total                                                                                                 mil.mc        22,9

din care:

- Creştere capacitate polder Gherteniș  						mil.mc         5,2

II: Asigurarea linie de apărare Bârzava și afluenți, sector Bocșa-Gătaia-Denta     km	      61,39

- Durata totală de realizare a investiției                              				luni		36

FACTORI DE RISC

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100 - 1/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

FINANŢAREA INVESTIŢIEI

Finanţarea se face din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apelor și Pădurilor, din veniturile proprii ale Administrației Naționale „Apele Române”, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.