Anexă

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII

TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„AMENAJARE RÂU  CRACĂU LA SLOBOZIA, JUDEȚUL NEAMȚ”

| TITULAR: | Ministerul Apelor şi Pădurilor |
| --- | --- |
| BENEFICIAR: | Administrația Națională “Apele Române” – A.B.A. Siret |
| AMPLASAMENT: | În bazinul hidrografic al râului Siret, subbazinul râului Bistrița. Lucrările propuse sunt amplasate pe râul Cracău, în zona de vărsare a acestuia în râul Bistrița, în zona satului Slobozia, orașul Roznov, județul Neamț. |

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):                             mii lei                         69.039

(în prețuri valabile la 28.08.2018 , 1 EURO = 4,6474 lei)

din care:

construcții – montaj                                                                       mii lei                         60.028

Valoarea investiției rest de executat (inclusiv TVA):                   mii lei                         57.159

din care:

construcții – montaj                                                                       mii lei                         50.797

Capacităţi:

-   regularizare albie existentă râu Cracău		       km                              3,500

-   amenajare albie nouă deviată râu Cracău                         km                              5,059

-   poduri                                                                               buc                              2

Durata de execuție rest de executat                                          luni                             5

FACTORI DE RISC:

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100 - 1/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

FINANŢAREA INVESTIŢIEI:

Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apelor și Pădurilor, din veniturile proprii ale Administrației Națională “Apele Române”, precum și alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în buget, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.